Plateforme Tujya : synergie des combinaisons de médicaments

Ce document décrit le besoin, le périmètre, les exigences et les critères d'acceptation de la plateforme web Tujya et de la chaîne de collecte de données qui l'alimente.

SOMMAIRE

- Contexte et objectifs

- Périmètre

- Acteurs et rôles

- Exigences fonctionnelles

- Exigences non fonctionnelles

- Données

- Architecture technique

- Charte graphique

- Contraintes

- Livrables et planning

- Critères de recette

- Risques

- Glossaire

# 1 Contexte et objectifs

Deux médicaments associés peuvent agir plus fort que chacun séparément : c'est la synergie. En cancérologie, de nombreuses expériences publiques ont mesuré cet effet sur des lignées de cellules cancéreuses, mais les résultats sont dispersés entre plusieurs bases (DrugComb, TDC, O'Neil, DepMap…), avec des noms de médicaments et de lignées qui ne concordent pas.

Le projet Tujya a pour objectifs :

de rassembler ces mesures dans une base unique, nettoyée et traçable

(source, version et licence de chaque donnée) ;

de les rendre consultables par une application web sécurisée, avec des comptes utilisateurs et une administration ;

à terme, de prédire la synergie de paires jamais testées, en s'appuyant sur la littérature PubMed.

2

Périmètre

Dans le périmètre

Chaîne de collecte et de nettoyage des

données publiques

Application web : page d'introduction

publique, inscription, connexion

Espace utilisateur : accueil, médicaments,

lignées cellulaires, profil

Espace administrateur : tableau de bord,

gestion des comptes

Interface en trois langues, mode clair et

mode sombre

Hors périmètre (version 1)

Modèle de prédiction de la synergie (prévu

en phase suivante)

Conseil médical ou usage clinique

Paiement, abonnements

Application mobile native (le site s'adapte

aux téléphones)

Mise en production sur un serveur public

# 3 Acteurs et rôles

FONCTION

VISITEUR

UTILISATEUR

ADMINISTRATEUR

Lire la page d'introduction et les volumes de la base

Oui

Oui

Oui

Créer un compte, se connecter

Oui

—

—

Consulter médicaments et lignées cellulaires

Non

Oui

Oui

FONCTION

VISITEUR

UTILISATEUR

ADMINISTRATEUR

Modifier son nom, son e-mail, son mot de passe

Non

Oui

Oui

Voir le tableau de bord d'administration

Non

Non

Oui

Créer, modifier, désactiver, supprimer un compte ; changer

un rôle ; réinitialiser un mot de passe

Non

Non

Oui

Toute inscription crée un compte utilisateur. Seul un administrateur peut créer un autre administrateur. Un administrateur ne peut ni se supprimer, ni se désactiver, ni retirer son propre rôle : il reste donc toujours au moins un administrateur actif.

# 4 Exigences fonctionnelles

Priorités :

Indispensable

pour la version 1, les autres sont notées « Importante »

ou « Souhaitable ». État au 14 octobre 2026 :

Réalisé

En recette

À venir

.

RÉF.

EXIGENCE

PRIORITÉ

ÉTAT

EF-01

Page d'introduction publique : présentation, schéma explicatif de

la synergie, volumes réels de la base, sources, accès à l'inscription.

Indispensable

Réalisé

EF-02

Inscription (nom, e-mail, mot de passe de 8 caractères minimum,

confirmation) avec indicateur de robustesse du mot de passe.

Indispensable

Réalisé

EF-03

Connexion par e-mail et mot de passe ; l'administrateur arrive sur

le tableau de bord, l'utilisateur sur l'accueil.

Indispensable

Réalisé

EF-04

Déconnexion ; après une session expirée, retour à la page

demandée une fois reconnecté.

Indispensable

Réalisé

EF-05

Accueil utilisateur : salutation, recherche rapide d'un médicament,

chiffres clés, raccourcis.

Indispensable

Réalisé

EF-06

Catalogue des médicaments : recherche par nom, synonyme ou

identifiant ChEMBL, pagination, liens vers PubChem et ChEMBL,

sources et nombre de mesures.

Indispensable

Réalisé

EF-07

Catalogue des lignées cellulaires : recherche par nom, tissu ou

maladie, lien DepMap.

Indispensable

Réalisé

EF-08

Profil : modifier son nom et son e-mail (le nouvel e-mail exige le

mot de passe actuel) ; changer son mot de passe, ce qui

déconnecte les autres appareils.

Indispensable

En recette

RÉF.

EXIGENCE

PRIORITÉ

ÉTAT

EF-09

Tableau de bord administrateur : comptes, actifs, désactivés,

administrateurs, nouveaux comptes de la semaine, sessions

ouvertes, derniers inscrits.

Indispensable

Réalisé

EF-10

Gestion des comptes : liste avec recherche et filtres, création,

modification (nom, e-mail, rôle), activation et désactivation,

réinitialisation du mot de passe avec générateur, suppression avec

confirmation.

Indispensable

Réalisé

EF-11

Interface en français, anglais et arabe (écriture de droite à gauche),

choix mémorisé dans le navigateur.

Importante

En recette

EF-12

Mode clair et mode sombre, au choix de l'utilisateur ou selon le

réglage du système.

Importante

En recette

EF-13

Consultation des mesures de synergie d'une paire de médicaments

sur une lignée (scores Bliss, Loewe, HSA, ZIP).

Importante

À venir

EF-14

Prédiction de la synergie pour une paire non testée, avec les

phrases PubMed qui la soutiennent.

Souhaitable

À venir

# 5 Exigences non fonctionnelles

## Sécurité

Mots de passe stockés uniquement sous forme d'empreinte Argon2id ; jamais lisibles, même par un administrateur.

Session portée par un cookie HttpOnly , SameSite=Lax , inaccessible au JavaScript ; seule l'empreinte du jeton est stockée en base.

Le rôle est vérifié par l'API à chaque requête ; masquer une page dans l'interface n'est qu'un confort.

Réinitialiser un mot de passe ou désactiver un compte déconnecte immédiatement l'utilisateur concerné.

Même message d'erreur pour un e-mail inconnu et un mauvais mot de passe.

Le compte administrateur initial ( admin@gmail.com / admin ) doit être changé avant toute mise en ligne ; l'API l'affiche en avertissement à chaque démarrage.

## Ergonomie et accessibilité

Affichage correct de 390 px (téléphone) à grand écran, sans défilement horizontal.

Navigation complète au clavier ; fenêtres de dialogue natives (touche Échap, focus sur le premier champ).

Contrastes de texte d'au moins 4,5:1 dans les deux modes.

Animations désactivées pour les personnes qui demandent moins de mouvement à leur système.

## Performance et fiabilité

Les tables de données sont lues une fois puis gardées en mémoire, et relues seulement si le fichier change.

Si une table n'est pas encore construite, l'API répond par une erreur claire (503) au lieu de s'arrêter.

## Maintenabilité

Tests automatisés de l'API (37 tests au 14 octobre 2026) et parcours complets testés dans un vrai navigateur.

Code typé (TypeScript côté interface, annotations Python côté API), vérifié par un linter.

Textes de l'interface regroupés dans trois fichiers de traduction ; le compilateur vérifie qu'aucune clé ne manque.

# 6 Données

Toutes les données proviennent de sources scientifiques publiques, collectées par leurs API et fichiers officiels, sans aspiration de pages web.

SOURCE

APPORT

LICENCE

DrugComb v1.4

Criblages de combinaisons, scores Bliss,

Loewe, HSA, ZIP

CC BY 4.0

TDC DrugSyn

Jeu de référence sur la synergie

CC BY 4.0

O'Neil /

DeepSynergy

Criblage de combinaisons

Non précisée : usage de recherche, pas de

redistribution

DepMap / CCLE

24

Q

4

Identité, tissu et maladie des lignées

CC BY 4.0

PubChem

Identifiants et structures des composés

Domaine public

ChEMBL

Identifiants des composés

CC BY-SA 3.0

SOURCE

APPORT

LICENCE

PubMed, Europe

PMC

Résumés d'articles sur les combinaisons

Conditions NLM et Europe PMC

## Volume actuel de la base

TABLE

LIGNES

Mesures de synergie

689 081

Médicaments

4 081

Lignées cellulaires

112

Résumés PubMed

174

Ces chiffres correspondent à la collecte en cours au 13 octobre 2026 ; ils

évolueront avec les prochaines collectes. Le site affiche toujours les valeurs

réelles lues dans la base.

7

Architecture technique

/api, cookie de session

Sources publiques

DrugComb, TDC, DepMap,

PubChem, ChEMBL, PubMed

Chaîne de collecte

commande tujya

Tables Parquet

data/parquet

API FastAPI

backend/

SQLite

comptes et sessions

Interface React

frontend/

Navigateur

visiteur, utilisateur, administrateur

COUCHE

TECHNOLOGIES

Interface

React 19, TypeScript, Vite, React Router ; CSS sans framework

API

Python 3.14, FastAPI, SQLAlchemy, Pydantic, Argon2

COUCHE

TECHNOLOGIES

Comptes

Base SQLite (

backend/app.db

)

Données scientifiques

Fichiers Parquet lus avec PyArrow, en lecture seule

Collecte

Python : clients HTTP polis (limites de débit, robots.txt, cache), RDKit pour les structures

# 8 Charte graphique

Le logo Tujya (sphère moléculaire et nom en alphabets latin et tifinagh) est affiché sur chaque page, sans fond, avec une version éclaircie pour le mode sombre. Toutes les couleurs du site sont tirées du logo.

Bleu Tujya

#145788

Sarcelle

#2f727b

Vert Tujya

#87ba55

Dégradé de marque

Le vert sert à la décoration et aux accents ; pour du texte, une version plus foncée est utilisée afin de rester lisible.

# 9 Contraintes

Usage de recherche uniquement : le site l'indique et ne donne aucun avis médical.

Licences : les données O'Neil ne peuvent pas être redistribuées ; DDInter (non activé) est réservé à un usage non commercial.

Données personnelles : seuls le nom, l'e-mail et l'empreinte du mot de passe sont conservés ; un administrateur peut supprimer un compte à la demande.

Mise en ligne : HTTPS obligatoire (option TUJYA_COOKIE_SECURE=true ) et mot de passe administrateur changé.

# 10 Livrables et planning

PHASE

CONTENU

ÉTAT

1

. Collecte des données

Connecteurs, nettoyage, tables Parquet, rapport de qualité

Réalisé

2

. Plateforme web

Comptes, rôles, administration, catalogues, page d'introduction

Réalisé

3

. Langues, thèmes,

profil

Français, anglais, arabe ; mode clair et sombre ; modification de l'e-

mail

En recette

4

. Mesures par paire

Page de consultation des scores de synergie (EF-13)

À venir

5

. Prédiction

Modèle de prédiction et preuves PubMed (EF-14)

À venir

6

. Mise en ligne

Hébergement, HTTPS, sauvegardes

À venir

Livrables : le code source ( backend/ , frontend/ , chaîne de collecte), les tests automatisés, le README avec les instructions de démarrage, le rapport de qualité des données ( data/reports/data_quality.html ) et le présent cahier des charges.

# 11 Critères de recette

Un visiteur voit la page d'introduction et ne peut ouvrir aucune page privée sans se connecter.

admin@gmail.com arrive sur le tableau de bord ; un utilisateur arrive sur

l'accueil et ne peut pas ouvrir l'administration, ni dans l'interface ni par l'API.

Un compte créé, modifié, désactivé ou supprimé par l'administrateur prend effet immédiatement, y compris sur une session déjà ouverte.

Après un changement de mot de passe, l'ancien ne fonctionne plus ; après un changement d'e-mail, seul le nouvel e-mail permet de se connecter.

Chaque page s'affiche correctement en français, en anglais et en arabe (de droite à gauche), en mode clair et en mode sombre, sur ordinateur et sur téléphone.

Les tests automatisés de l'API passent tous.

# 12 Risques

RISQUE

MESURE

Mot de passe administrateur par défaut laissé

en place

Avertissement à chaque démarrage ; changement obligatoire avant

mise en ligne

Données partielles tant que la collecte n'est

pas terminée

Les chiffres affichés sont toujours lus dans la base ; une table absente

est signalée

Licences incompatibles avec une diffusion

publique

Registre des licences par fichier ; sources restreintes désactivées par

défaut

Base SQLite unique

Suffisante pour un usage de recherche ; à remplacer par PostgreSQL

en cas de forte charge

# 13 Glossaire

Synergie

Effet d'une combinaison supérieur à l'effet attendu de chaque médicament seul ; l'inverse est

l'antagonisme.

Bliss, Loewe, HSA,

ZIP

Quatre façons de définir l'effet « attendu » ; un score au-dessus de zéro indique une synergie.

Lignée cellulaire

Cellules cancéreuses cultivées en laboratoire, identifiées par exemple par un code DepMap

(

ACH-000019

pour MCF7).

Parquet

Format de fichier en colonnes utilisé pour les tables de données.

Argon2id

Algorithme de hachage des mots de passe, conçu pour résister aux attaques par force brute.